Утверждаю:     «ДЭЗ - сервис» Алабина Г.Г. 13.08.2012г.

год.

Генеральны

План мероприятий ООО « ДЭЗ - сервис» по подготовке к осеннее -                                                 зимнему пер

| № п/п | Виды работ | Адрес | Количество | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена битого стекла на л / кл | ул. Успенская д. 26; 32. ул. Ленина д.42;44;34А;36. ул. Братьев Горожанкиных д.23;24;28;30;32; | 20,19м2. | Выполнено май- июль |
| 2 | Смена дверного полотна на кровле ( выход на крышу) | ул. Ленина д. 38; 36 ул. Братьев Горожанкиных д. 24;32,30. | 6 шт. | Выполнено май |
| 3 | Ремонт беседок на детской площадке | ул. Успенская д. 26, ул. Ленина д. 42. | 4 шт. | Выполнено май |
| 4 | Ремонт дверной коробки узкой со снятием полотна на л / кл | ул. Ленина д.42;44;38;38А;36;30А;30Б. ул. Успенская д.26;32. | 123 шт. | Выполнено апрель - май |
| 5 | Ремонт дверной коробки узкой без снятия полотна на л / кл | ул. Братьев Горожанкиных д. 23;24;28;30;32. ул. Ленина д.42;44;30А;38А;34А36.ул. Успенская д. 26;32. | 240 шт. | Выполнено апрель- август |
| 6 | Смена ручек дверных на переходных дверях л / кл | ул. Успенская д. 26;32. ул. Ленина д. 42;44. ул. Братьев Горожанкиных д. 23. | 90 шт. | Выполнено апрель - август |
| 7 | Установка дверных пружин на переходных дверях л / кл | ул. Ленина д.42;44;30А;30Б;34А;36;38; 38А; ул. Успенская д. 26;32; ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 24;26;28;30;32. | 220 шт. | сентябрь |
| 8 | Ремонт оконных переплетов на л / кл | ул. Ленина д. 38;38А 36;34А.ул. Братьев Горожанкиных д. 24;28;26;28;30;32. | 18 шт. | Выполнено июнь |
| 9 | Цементирование пола в мусорной камере | ул. Братьев. Горожанкиных д. 24;26;28;30. ул. Ленина д. 42; 44;36;34А;38;38А. ул. Успенская д.26. | 22 м2. | Выполнено июль - август |
| 10 | Ремонт лавочек и песочниц на детской площадке | ул. Ленина д.42;44;34А;30Б. ул. Успенская д.26;32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23;24. | лавочек -18шт, песочниц -9 шт. | Выполнено июль - август |
| 11 | Ремонт мусорных клапанов | ул. Ленина д.44;42;36;38.ул. Успенская д. 26; 32.ул. Братьев Горожанкиных д. 23. | 114 шт | Выполнено апрель- август |
| 12 | Покраска фасада здания (надписи) | ул. Ленина д. 38;36;38А; 34А; 30А;42;44. ул. Братьев Горожанкиных д.23;24;28;30. | 20 п.м. | Выполнено апрель |
| 13 | Ремонт слуховых окон на чердаке | ул. Ленина д. 42;44;38А ул. Успенская д. 26. ул. Братьев Горожанкиных д. 23. | 33 шт. | Выполнено май |
| 14 | Смена шпингалетов оконных на слуховых окнах (чердак) | ул. Ленина д. 42;44; 38А. ул. Успенская д. 26. ул. Братьев Горожанкиных д. 23. | 66 шт. | Выполнено май |
| 15 | Изготовление и установка щеколд на двери мусорных камер | Ул. Ленина д. 42;44.ул. Успенская д. 26. ул. Братьев Горожанкиных д.23. | 22 шт. | Выполнено май |
| 16 | Очистка чердаков, технических этажей, кровель, входных козырьков от мусора. | ул. Ленина д.30А;30Б; 34А;36;38;38А;42;44. ул. Успенская д. 26;32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 24; 26;28;30;32. | 16 домов. | Выполнено апрель-май |
| 17 | Смена ушек дверных | ул. Братьев Горожанкиных д. 28;23;26;24.ул. Успенская д. 26;32.ул. Ленина д. 42;44. | 38 шт. | Выполнено май-август |
| 18 | Смена петель дверных | ул. Успенская д. 26;32. ул. Ленина д. 42;44;30А; 30Б; 34А;36;38;38А. ул. Братьев Горожанкиных д. 23;24;28;30;32. | 56 шт. | Выполнено апрель- июль |
| 19 | Ремонт пандусов у мусорных камер для съезда контейнеров | Ул. Ленина д. 44; 42, ул. Успенская дом № 26. ул. Братьев Горожанкиных дом № 23. | 28м2. | Выполнено июнь- июль |
| 20 | Ремонт ливнестоков | Ул. Успенская д. 26. ул. Ленина д. 42;44. | 20м2. | Выполнено июнь |
| 21 | Ремонт порожек (вход в подъезд) | ул. Ленина д.42; 44; 34А; 36. ул. Успенская д.26.ул. Братьев Горожанкиных д. 26; 28; 32. | 32м2. | Выполнено июнь- июль |
| 22 | Покраска входных, подвальных, щитовых дверей | ул. Ленина д. 42;44;30А;30Б;34А; 36;38;38А. ул. Бр. Горожанкиных д.23;24;26;28;30; 32. ул. Успенская д. 26;32. | 16 домов. | Выполнено июль |
| 23 | Частичный ремонт кровли | ул. Ленина д. 30Б. | 2м2. | Выполнено июнь |
| 24 | Ремонт лестничных клеток | ул.Бр. Горожанкиных д.28 п – д 3 Ул. Успенская д. 26 п-д № 1;2;4;5;6;7. | 325 м2. 4428 м2. | Выполнено п-д № 1;5холл -1этажа; № 6;7. январь- август. |
| 25 | Покраска газовых отводов у входа в подъезд | ул. Ленина 34А;36;38;38А. ул. Братьев Горожанкиных д. 24;26;28;30;32. | 9 домов. | Выполнено июнь |
| 26 | Смена защелок дверных | Ул. Успенская дом 32. | 54 шт. | Выполнено май- август |
| 27 | Смена личины дверной | ул. Ленина д.42;44. ул. Успенская д. 26;32. | 21 шт. | Выполнено май- август |
| 28 | Смена замка навесного | ул. Успенская д. 26. ул. Ленина д. 42. ул. Братьев Горожанкиных д. 23. | 12 шт | Выполнено май |
| 29 | Смена замка врезного | Ул. Ленина д. 42;44. | 5 шт. | Выполнено май - июль |
| 30 | Смена линолеума в лифте | ул. Братьев Горожанкиных д. 24;26;30; 32. | 7м2. | Выполнено май - июнь |
| 31 | Промывка системы отопления (частично) и ГВС | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; 42;44. ул. Успенская д.26; 32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 24;26;28;30;32. | 16 домов | Выполнено май - август |
| 32 | Опресовка системы отопления | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; 42;44; ул. Успенская д.26; 32; ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 24;26;28;30;32. | 16 домов. | Выполнено май-август |
| 33 | Ревизия системы отопления и элеваторных узлов. Ревизия системы ГВС и ХВС | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; 42;44; ул. Успенская д.26; 32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 25;24;26;28;30;32. | 16 домов | Выполнено май-август |
| 34 | Монтаж узлов учета системы отопления | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; Горожанкиных д. 24;26;28;30;32. | 11 домов | Выполнено май-август |
| 35 | Замена задвижек, кранов на стояках ГВС и ХВС и отопления (частично) | Ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; 42;44. ул. Успенская д.26; 32; ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 25;24;26;28;30;32. | 16 домов | Выполнено май- август |
| 36 | Ревизия световой электропроводки, силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; 42;44. ул. Успенская д.26; 32; ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 24;26;28;30;32. | 16 домов. | Выполнено май-август |

Зам. директора по производству:  Терехов В.Н.

Инженер:   Терехова В.П.